Diario di lavoro

|  |  |
| --- | --- |
| Luogo | CPT Trevano |
| Data | 30.09.2021 |

|  |
| --- |
| Lavori svolti |
| Gantt finito  Activity diagram finito  Test case quasi completo |

|  |
| --- |
| Problemi riscontrati e soluzioni adottate |
|  |

|  |
| --- |
| Punto della situazione rispetto alla pianificazione |
| Un ora indietro rispetto alla pianificazione |

|  |
| --- |
| Programma di massima per la prossima giornata di lavoro |
| Finire test case e iniziare l’implementazione |